## PROYECTO CICLO LECTIVO 2026

| # Nombre o título del proyecto: Campus Virtual San José: un aula digital propia para la escuela. Implementación institucional de una plataforma educativa de desarrollo propio para la gestión de la enseñanza, el seguimiento de las trayectorias escolares y la comunicación institucional, con los datos alojados y gobernados por la propia escuela. Ficha del proyecto. Institución; Escuela Técnica N.º 4-118 «San José» — Uruguay 670, Guaymallén, Mendoza. Dirección General de Escuelas — Dirección de Educación Técnica y Trabajo.. Modalidades alcanzadas; Secundaria Técnica y Secundaria Orientada (todos los años y divisiones).. Tipo de proyecto; Institucional y transversal: implementación tecnológica con impacto pedagógico, de gestión y formativo.. Período de ejecución; Etapa de instalación, formación y prueba piloto: agosto a diciembre de 2026. Despliegue institucional pleno: ciclo lectivo 2027, con continuidad permanente.. Responsable; Walter Medinilla — docente, referente TIC y autor de la plataforma.. Estado de la propuesta; La plataforma no es un desarrollo a iniciar: está terminada y en funcionamiento real en otra escuela secundaria técnica de la provincia (Escuela N.º 4-039). Lo que se somete a consideración es su adopción por parte de la institución.. Costo de licencias; Sin costo por usuario ni cuota mensual. Software libre sobre equipamiento propio de la escuela.. |
| --- |
| # Proyecto institucional con el que articula: El proyecto no se agrega a la vida institucional como una actividad más: atraviesa proyectos que la escuela ya sostiene y les aporta registro, continuidad y evidencia. • Proyecto Educativo Institucional (PEI). Aporta a los ejes de innovación pedagógica, seguimiento de trayectorias y comunicación con la comunidad: cada acuerdo institucional que hoy depende de la memoria o del papel pasa a tener registro consultable. • Proyecto de educación digital y uso pedagógico de TIC. Le da un entorno concreto y permanente: no se enseña «tecnología en general», se trabaja sobre el sistema que la escuela usa todos los días. • Acuerdo Escolar de Convivencia. Extiende los acuerdos de convivencia al entorno virtual, con reglas explícitas de uso de la cuenta personal, de las salas de clase en vivo y de los espacios de mensajería. • Educación Sexual Integral. Aporta el escenario real para trabajar privacidad, identidad digital, consentimiento en el uso de imágenes y cuidado en la interacción en línea. • Prácticas Profesionalizantes y proyectos de taller de la modalidad técnica. Ofrece un sistema en producción, con usuarios reales, sobre el cual las y los estudiantes pueden hacer pruebas, documentación, soporte y análisis de datos. • Proyectos de acompañamiento de trayectorias (Preceptoría y SOE). Convierte los datos dispersos —inasistencias, entregas pendientes, intervenciones del SOE— en información oportuna para decidir a tiempo. • Lineamientos de la Dirección de Educación Técnica y Trabajo (DGE, Gobierno de Mendoza). Se inscribe en la formación técnico profesional y en el uso de entornos formativos propios de la modalidad. • Proyectos de articulación con la comunidad y con el nivel superior. Habilita mostrar producción institucional concreta: una escuela que desarrolla y sostiene su propia tecnología. |  |  |
| # Área /espacio curricular/es: El proyecto es transversal a todos los espacios curriculares de la Secundaria Técnica y de la Secundaria Orientada: cada materia dispone de su aula virtual, con novedades, material, actividades, entregas y devoluciones. Además, algunos espacios lo incorporan como contenido de enseñanza, no solo como herramienta. Área / espacio curricular; Modo de participación; Aporte específico. Todos los espacios curriculares de ambas modalidades; Como entorno de trabajo; Aula virtual por materia: novedades, material, actividades con fecha, entregas y devolución formativa.. Informática, Programación y TIC; Como objeto de estudio; Aplicaciones web, bases de datos, roles y permisos, pruebas, documentación técnica y análisis de datos de uso, trabajados sobre un sistema real.. Talleres y espacios de la formación técnica específica; Como entorno formativo; Registro de producciones con imágenes, seguimiento de avances de taller y trazabilidad del trabajo por estudiante.. Prácticas Profesionalizantes; Como ámbito de práctica; Mesa de ayuda escolar, testing, redacción de instructivos y atención a usuarios, con las exigencias de un servicio real.. Lengua y Ciencias Sociales; Como contenido transversal; Ciudadanía digital, lectura y escritura en entornos virtuales, tratamiento de la información y cuidado de los datos personales.. Tutoría / Orientación y espacios de convivencia; Como contenido transversal; Convivencia digital, organización del tiempo y del estudio, uso responsable de la cuenta institucional.. |
| # Responsables del proyecto: Responsable; Función en el proyecto. Walter Medinilla (docente, referente TIC y autor de la plataforma); Coordinación general. Instalación y puesta en marcha del servidor; carga inicial de datos; formación de los equipos; soporte técnico; resguardo de la información; informes de seguimiento y evolución del sistema según lo que la escuela necesite.. Equipo directivo; Encuadre institucional y aprobación del proyecto. Definición del alcance del piloto, convocatoria a los equipos, seguimiento de los indicadores y toma de decisiones en cada corte de evaluación.. Preceptoría; Registro diario de asistencia en el campus, altas y bajas de estudiantes, comunicación con las familias y detección temprana de situaciones de riesgo pedagógico.. Servicio de Orientación Escolar (SOE); Legajo psicopedagógico, seguimiento de las situaciones que requieren acompañamiento, derivaciones y sus devoluciones, bajo condiciones de confidencialidad definidas por la dirección.. Jefes de sección / departamento; Acompañamiento a los docentes de su área, definición de acuerdos didácticos mínimos para el uso del aula virtual y gestión del contenido de las secciones a su cargo.. Docentes participantes; Uso pedagógico del aula virtual: publicación de material y actividades, recepción de entregas y devolución formativa; reporte de mejoras y dificultades.. Equipo estudiantil de soporte (modalidad técnica); Mesa de ayuda a compañeros y docentes, pruebas del sistema, reporte de errores y redacción de instructivos, en el marco de Prácticas Profesionalizantes.. Personal administrativo; Provisión y actualización de los listados oficiales de matrícula, plantel y cursos que alimentan la carga de datos.. Segundo referente técnico institucional (a designar); Formación durante 2026 para garantizar que el sostenimiento del sistema no dependa de una sola persona.. |
| # Fundamentación: 4.1. El punto de partida: la información existe, pero está dispersa La escuela produce información pedagógica todos los días: quién asistió, qué se enseñó, qué se pidió, quién entregó, qué se devolvió, qué acompañamiento necesita cada estudiante. Esa información existe, pero vive repartida entre cuadernos de preceptoría, planillas personales de cada docente, grupos de mensajería, correos y servicios gratuitos de terceros. Nadie la tiene completa y nadie la puede leer a tiempo. El costo de esa dispersión no es administrativo sino pedagógico: cuando el dato llega —el chico que hace tres semanas no entrega, el curso que acumula inasistencias, la materia que quedó sin propuestas— la trayectoria ya se torció. A eso se suma la duplicación de tareas: lo mismo se anota dos y tres veces, en el cuaderno, en la planilla y en el mensaje al grupo. El proyecto no propone agregar una herramienta más: propone unificar en un solo lugar lo que la escuela ya hace, para que quede registrado una sola vez y pueda leerse cuando todavía sirve para intervenir. 4.2. Encuadre normativo y pedagógico La propuesta se inscribe en la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, que obliga a garantizar trayectorias escolares continuas y completas, y en la Ley de Educación Técnico Profesional N.º 26.058, que jerarquiza los entornos formativos propios de la modalidad. En materia de información personal, se ajusta a la Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales: los datos de estudiantes menores de edad exigen un responsable identificable, finalidad determinada y resguardo adecuado. Se articula también con la Ley N.º 26.150 de Educación Sexual Integral en lo relativo al cuidado y la privacidad en entornos digitales, y con la Ley N.º 26.904, que penaliza el grooming, en lo referido a la existencia de canales institucionales de comunicación con adultos responsables. Pedagógicamente, recoge los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de Educación Digital, Programación y Robótica, y el enfoque de evaluación formativa: la devolución como parte del proceso de aprendizaje y no solo como calificación final. 4.3. Por qué una plataforma propia y no un servicio gratuito de terceros La pregunta razonable es por qué no usar una de las plataformas gratuitas disponibles. La respuesta tiene tres partes. • Los datos. En un servicio gratuito, la información de estudiantes menores de edad queda alojada en servidores de una empresa extranjera, sujeta a sus términos de servicio, que la escuela no negocia y que pueden cambiar. En el campus propio, la base de datos está en un equipo de la institución: la escuela es la responsable, decide quién accede a qué, puede auditarlo y puede exportar todo en cualquier momento. • La forma de la escuela. Los servicios genéricos imponen su modelo: clases, docentes y estudiantes, y poco más. No conocen preceptorías, divisiones, jefaturas de sección, servicio de orientación escolar ni modalidad técnica. Esta plataforma fue escrita dentro de una escuela secundaria técnica y modela esa organización tal como es, con ocho perfiles de usuario distintos y permisos configurables por la propia institución. • La evolución. Cuando falta algo en un servicio de terceros, se espera. Acá, lo que la escuela necesita se incorpora: la plataforma creció durante dos ciclos lectivos a partir de pedidos concretos de docentes, preceptores y directivos. 4.4. Qué es el Campus Virtual y en qué estado está Es una aplicación web a la que se entra desde el navegador de cualquier computadora o celular, sin instalar nada. Cada persona ingresa con su cuenta y ve lo que corresponde a su rol: dirección, administración, jefatura de sección, preceptoría, orientación escolar, docentes y estudiantes. Incluye aulas por materia con novedades, material y actividades con fecha de entrega; entregas de estudiantes con archivos e imágenes; devoluciones con o sin nota; salas de clase en vivo; registro digital de asistencia por preceptoría; legajo confidencial del SOE; tableros de seguimiento para la dirección; mensajería interna y buzón de sugerencias; reserva de recursos (salas, equipamiento); copias de seguridad automáticas y un panel de monitoreo del servicio. No es un prototipo: está en producción, con más de sesenta versiones publicadas, uso diario de una comunidad escolar completa, pruebas automatizadas, registro de incidentes y resguardo diario de la información. El detalle funcional por perfil de usuario se acompaña en el Anexo II. 4.5. El valor formativo para una escuela técnica Para la modalidad técnica hay un argumento adicional, y no menor: un sistema real, en funcionamiento dentro del edificio, es en sí mismo un entorno formativo. Las y los estudiantes de la orientación pueden probar funciones y reportar errores con criterio, redactar instructivos y manuales, atender consultas de docentes y compañeros, analizar datos de uso y proponer mejoras. Es una experiencia laboral genuina —con usuarios reales, tiempos reales y consecuencias reales— que difícilmente se consiga con un ejercicio de aula. 4.6. Sostenibilidad y costos El sistema corre sobre software libre y no tiene licencias por usuario ni cuotas mensuales. Un equipo modesto alcanza para toda la escuela. El mantenimiento queda a cargo del referente TIC, con un segundo referente formado durante 2026 para que el servicio no dependa de una sola persona. Las copias de seguridad se generan de manera automática y pueden enviarse a otro equipo del establecimiento, de modo que la información siempre esté en más de un lugar. 4.7. Riesgos previstos y cómo se los aborda Riesgo; Cómo se lo aborda. Conectividad intermitente en el edificio; La plataforma es liviana y funciona bien en celulares y en conexiones lentas; las clases en vivo no requieren video. El servidor está dentro de la escuela: la red interna funciona aunque falle el enlace externo.. Resistencia al cambio o sobrecarga docente; La formación es breve y en servicio, con acompañamiento entre pares por área. El piloto arranca con equipos que quieran participar. La carga no se suma: reemplaza registros que hoy se hacen por duplicado.. Estudiantes sin dispositivo o sin datos; Uso de las netbooks y del laboratorio en horario escolar; ninguna actividad obligatoria depende de tener conexión fuera de la escuela.. Dependencia de una sola persona; Documentación escrita, formación de un segundo referente institucional y copias de seguridad descargables por la dirección en cualquier momento.. Uso indebido de los espacios de comunicación; Acuerdos de convivencia digital, trazabilidad de las publicaciones (cada acción queda registrada con su autor) y facultad de la dirección de habilitar o deshabilitar funciones por rol.. Confidencialidad de la información sensible; El legajo del SOE es privado por diseño: solo el propio servicio accede, salvo que la dirección habilite expresamente a otro perfil.. |
| # Objetivo general: Implementar el Campus Virtual San José como entorno digital único de enseñanza, seguimiento de trayectorias y comunicación institucional para la Secundaria Técnica y la Secundaria Orientada de la Escuela N.º 4-118, mediante una etapa de instalación, formación y prueba piloto durante 2026 y un despliegue pleno a partir del ciclo lectivo 2027, garantizando que la información pedagógica de la comunidad permanezca alojada y gobernada por la propia institución, y aprovechando el sistema como entorno formativo real para la modalidad técnica. El objetivo se considerará cumplido cuando • la totalidad de las divisiones, del plantel y de la oferta curricular esté cargada y en uso en el campus; • la asistencia, las actividades y las devoluciones se registren en el sistema como práctica habitual, sin duplicación en papel; • la dirección tome decisiones de seguimiento a partir de los tableros del propio sistema; y • la escuela pueda operar, resguardar y exportar su información sin depender de terceros. |  |  |
| # Objetivos específicos: a) Base institucional y gobierno de los datos • Migrar al campus la matrícula, el plantel docente, las divisiones y la oferta curricular de ambas modalidades, a partir de los listados oficiales de la escuela. • Establecer el esquema de perfiles y permisos que refleje la organización real de la institución, definido y aprobado por la dirección. • Garantizar que la información quede alojada en un equipo de la escuela, con copias de seguridad verificadas y posibilidad de exportación permanente. b) Dimensión pedagógica • Poner en funcionamiento un aula virtual por espacio curricular, con novedades, material y actividades con fecha de entrega. • Consolidar el circuito actividad → entrega → devolución, incluyendo la devolución formativa sin nota, de modo que el estudiante reciba retorno aunque no haya calificación. • Acordar, por área y con las jefaturas de sección, criterios didácticos mínimos para las consignas publicadas (qué se pide, para cuándo y con qué criterios se evalúa). • Sostener la continuidad pedagógica ante ausencias de estudiantes o docentes, con material y consignas disponibles en línea. c) Trayectorias escolares • Digitalizar el registro de asistencia a cargo de Preceptoría, con historial por estudiante y exportación para los informes que la escuela ya produce. • Detectar tempranamente situaciones de riesgo pedagógico (inasistencias reiteradas, entregas pendientes acumuladas) y articular la intervención entre preceptoría, docentes y SOE. • Incorporar al SOE con legajo psicopedagógico confidencial, trazable y con control explícito de quién accede a la información sensible. d) Gestión institucional y comunicación • Proveer al equipo directivo tableros de seguimiento —actividad diaria por curso y materia, evolución mensual por docente, indicadores de uso— para decidir sobre datos y no sobre percepciones. • Ordenar la comunicación institucional en un canal propio (mensajería interna, buzón de sugerencias y secciones informativas a cargo de las jefaturas), reduciendo la dependencia de grupos informales de mensajería. • Formar a docentes, preceptores, directivos, SOE y estudiantes, con instructivos breves y acompañamiento en servicio. e) Formación técnico profesional • Conformar un equipo estudiantil de soporte, prueba y documentación, en articulación con Prácticas Profesionalizantes y con los espacios de la orientación. • Producir material propio —instructivos, manuales, videos breves— elaborado por estudiantes y utilizado por la comunidad escolar. f) Continuidad del servicio • Asegurar la disponibilidad del sistema en horario escolar, con monitoreo, copia de resguardo diaria y un procedimiento escrito de recuperación ante fallas. • Formar un segundo referente técnico institucional durante 2026. • Evaluar el proceso con indicadores objetivos en cortes definidos y producir un informe final con recomendaciones para el ciclo siguiente. |  |  |
| # Destinatarios: El proyecto alcanza a toda la comunidad educativa. Se distinguen destinatarios directos —quienes usan el sistema— e indirectos —quienes reciben sus efectos—. Destinatarios directos; Cantidad estimada; Qué obtienen y cómo participan. Estudiantes de la Secundaria Técnica y de la Secundaria Orientada; ______ estudiantes en ______ divisiones; Acceso a material, consignas, fechas de entrega y devoluciones de todas sus materias en un solo lugar; registro de su asistencia; canal institucional para comunicarse con la escuela.. Docentes de ambas modalidades; ______ docentes; Aula virtual por espacio curricular; estado de entregas del curso; devoluciones registradas; menos duplicación de planillas.. Preceptores; ______; Pase de lista digital con historial y exportación; visión completa de los cursos a cargo; comunicación ordenada con familias y docentes.. Equipo directivo; ______; Tableros de seguimiento en tiempo real, evolución mensual por docente y por curso, y evidencia documentada para la toma de decisiones.. Servicio de Orientación Escolar; ______; Legajo psicopedagógico confidencial, seguimiento de derivaciones y panel de indicadores para priorizar intervenciones.. Jefes de sección / departamento; ______; Vista del trabajo del área y gestión del contenido de sus secciones.. Personal administrativo; ______; Carga y actualización de matrícula y plantel a partir de listados oficiales, sin recargar el trabajo docente.. Destinatarios indirectos • Familias y adultos responsables: información clara y oportuna sobre asistencia, tareas y situación de sus hijas e hijos, por un canal institucional y no por vías informales. • Equipos de supervisión y de la Dirección de Educación Técnica y Trabajo: información institucional ordenada y disponible para los requerimientos habituales. • Instituciones y empresas vinculadas a las prácticas profesionalizantes: estudiantes con experiencia comprobable en soporte, documentación y prueba de sistemas. • La comunidad educativa en general: una escuela que produce y sostiene su propia tecnología y puede compartirla con otras instituciones. |
| 8. Saberes / Contenidos El proyecto pone en juego saberes de cuatro órdenes: los que aprenden las y los estudiantes por usar el sistema, los que aprenden quienes lo estudian como contenido técnico, los que ejercitan los docentes en su práctica y los que incorpora la institución como organización. Eje 1. Ciudadanía y cuidado digital (transversal, articula con ESI y con el AEC) • Identidad digital y cuenta institucional: qué es una credencial personal, por qué no se presta y qué implica actuar en línea con el propio nombre. • Contraseñas seguras, cierre de sesión y cuidado del dispositivo compartido. • Convivencia en entornos virtuales: tono, respeto y responsabilidad sobre lo que se publica; trazabilidad de las acciones. • Privacidad, datos personales y huella digital: qué información se comparte y con quién. • Uso de imágenes propias y de terceros; consentimiento. • Prevención del ciberacoso y del grooming; canales institucionales para pedir ayuda. Eje 2. Alfabetización digital e informacional • Gestión de archivos: formatos, tamaños, nombres, versiones; diferencia entre documento, imagen y enlace. • Captura, recorte y envío de imágenes desde el celular; entrega de producciones de taller en formato digital. • Organización del tiempo y del trabajo: agenda, vencimientos, priorización de entregas pendientes. • Lectura comprensiva de consignas y aprovechamiento de la devolución docente para reelaborar. • Búsqueda, selección y cita de información; honestidad académica en el trabajo digital. Eje 3. Saberes específicos de la Educación Técnico Profesional • Aplicaciones web y arquitectura cliente-servidor: qué corre en el navegador y qué en el servidor. • Bases de datos: qué se guarda, cómo se relaciona y qué significa la integridad de la información. • Roles, permisos y seguridad: autenticación, autorización y principio de mínimo privilegio. • Pruebas y control de calidad: diseño de casos de prueba, reporte reproducible de errores, verificación de correcciones. • Documentación técnica y de usuario: instructivos, manuales y guías rápidas. • Soporte y gestión de incidentes: recepción del pedido, diagnóstico, resolución y cierre; trato con el usuario. • Análisis de datos de uso e interpretación de indicadores; elaboración de informes. • Nociones de infraestructura: servidor, servicio, copia de seguridad, disponibilidad y recuperación ante fallas. Eje 4. Saberes de la práctica docente • Diseño de consignas: qué se pide, para cuándo, con qué recursos y con qué criterios se evalúa. • Construcción y uso de rúbricas; explicitación de los criterios ante el estudiante. • Devolución formativa, con y sin calificación, como parte del proceso de aprendizaje. • Uso de evidencias para el seguimiento de trayectorias y para la comunicación con la familia. • Trabajo colaborativo por área y acuerdos didácticos comunes. Eje 5. Saberes de gestión institucional • Protección de datos personales: responsabilidad, finalidad, resguardo y acceso. • Confidencialidad de la información sensible y criterios para habilitar accesos. • Lectura de indicadores institucionales y toma de decisiones basada en evidencia. • Continuidad del servicio: resguardo, monitoreo y plan de contingencia. |  |  |
| 9. Actividades Actividades para docentes Etapa de formación (septiembre - octubre 2026). Dos encuentros presenciales de 90 minutos y un taller por área. • Primer encuentro: recorrido general del campus, ingreso con la cuenta propia, dónde está cada cosa y creación del aula de la materia. • Segundo encuentro: publicación de material y de la primera actividad con fecha de entrega; recepción de entregas y registro de la devolución. • Taller por área con la jefatura de sección: acuerdo sobre criterios mínimos de las consignas y sobre la frecuencia de publicación. • Lectura de la guía rápida y consulta a la mesa de ayuda estudiantil ante dudas. Etapa de uso (octubre 2026 en adelante). Prácticas que se vuelven rutina. • Configurar el aula de cada espacio curricular: presentación de la materia, material de estudio y primera actividad. • Publicar novedades y actividades con consigna clara, criterios de evaluación y fecha de entrega; programar la publicación cuando corresponda. • Adjuntar imágenes o archivos de apoyo, especialmente en los espacios de taller. • Recibir entregas y registrar la devolución, con nota o solo con comentario formativo. • Usar la sala de clase en vivo cuando la propuesta lo requiera y crear allí mismo la actividad del día. • Revisar el estado de entregas del curso antes de cada cierre de período y avisar a preceptoría las situaciones que requieren intervención. • Registrar en el buzón de sugerencias las mejoras necesarias y los problemas detectados. • Participar de la evaluación del piloto: encuesta breve y reunión de área. Actividades para estudiantes Etapa de inicio. • Recibir la cuenta institucional, ingresar por primera vez y cambiar la contraseña. • Completar el perfil y reconocer sus materias y docentes en el campus. • Participar del taller de ciudadanía digital: uso de la cuenta, privacidad, convivencia en línea y canales para pedir ayuda. • Acordar con el curso las reglas de uso de las salas en vivo y de la mensajería. Etapa de uso. • Consultar novedades y la lista de entregas pendientes como rutina semanal. • Resolver y entregar las actividades en tiempo y forma, adjuntando archivos o fotos de la producción. • Leer las devoluciones docentes y reelaborar a partir de ellas. • Registrar su asistencia cuando la preceptoría habilite la ventana correspondiente. • Participar de las salas en vivo respetando los acuerdos de convivencia digital. • Avisar por el canal institucional cuando algo no funciona. Actividades específicas de la modalidad técnica (equipo estudiantil de soporte). • Integrar la mesa de ayuda escolar: recibir consultas de compañeros y docentes, resolverlas y dejar registro. • Probar funciones del sistema con casos de prueba escritos y reportar errores de manera reproducible. • Redactar instructivos y guías rápidas para cada perfil de usuario, y producir videos breves. • Acompañar a los cursos de primer año en el primer ingreso al campus. • Analizar los datos de uso y preparar el informe de indicadores para la dirección. • Documentar el proyecto como práctica profesionalizante, con registro de tareas y resultados. Actividades de los equipos de gestión (dirección, preceptoría y SOE) • Dirección: aprobar el alcance del piloto, definir el esquema de permisos por rol, convocar a los equipos, leer los tableros en cada corte y decidir los ajustes. • Preceptoría: tomar la asistencia diaria en el campus, mantener actualizados los cursos, detectar inasistencias reiteradas y comunicarlas, y exportar los informes que la escuela ya produce. • SOE: registrar el legajo de las situaciones que requieren acompañamiento, hacer el seguimiento de las derivaciones y sus devoluciones, y usar el panel de indicadores para priorizar intervenciones. • Jefaturas de sección: acompañar a los docentes del área, mantener el contenido de sus secciones y reportar necesidades del área. |  |  |
| 10. Recursos: Recursos Humanos: Recurso humano; Dedicación estimada; Tarea principal. Referente TIC y autor de la plataforma; Puesta en marcha: 2 jornadas. Luego: seguimiento semanal y atención de incidentes.; Instalación, carga de datos, formación, soporte, resguardo y evolución del sistema.. Equipo directivo; Reunión inicial + un corte de seguimiento por mes; Encuadre, decisiones de alcance y lectura de indicadores.. Preceptores; Dentro de su tarea diaria; Asistencia, actualización de cursos y seguimiento de inasistencias.. Docentes participantes; 2 encuentros de 90 minutos + uso en su propia planificación; Uso pedagógico del aula virtual.. SOE; Dentro de su tarea habitual; Legajo y seguimiento de trayectorias.. Jefaturas de sección; 1 taller por área + acompañamiento; Acuerdos didácticos del área.. Equipo estudiantil de soporte; Módulos de Prácticas Profesionalizantes; Mesa de ayuda, pruebas, documentación e informes.. Segundo referente técnico institucional; Formación durante 2026; Respaldo operativo del sistema.. Personal administrativo; Carga inicial y actualizaciones; Provisión de listados oficiales de matrícula, plantel y cursos.. Recursos materiales: Recurso; Detalle; Provisión / costo. Servidor; Un equipo dedicado (PC o mini PC) con sistema operativo Linux; 8 GB de memoria y 256 GB de disco son suficientes para toda la escuela.; Equipamiento existente de la institución o equipo de baja gama. Sin costo de licencias.. Conexión y publicación del sitio; Conexión a internet del establecimiento y acceso cifrado (HTTPS) para el uso desde fuera de la escuela.; Servicio ya contratado por la escuela.. Equipos de usuario; Netbooks y PC del laboratorio; celulares de docentes y estudiantes. La plataforma funciona en el navegador, sin instalar nada.; Equipamiento existente.. Resguardo de la información; Disco externo o una PC del establecimiento que reciba la copia de seguridad diaria.; Equipamiento existente o disco externo de bajo costo.. Espacio y proyector para la formación; Sala con proyector para los encuentros con docentes y los talleres con estudiantes.; Recurso institucional.. Software de base; Sistema operativo, servidor de aplicación y base de datos, todos libres.; Sin costo de licencias por usuario.. Materiales de difusión y formación; Guías rápidas impresas por perfil, cartelería de inicio y videos breves.; Producción propia (equipo estudiantil).. |
| 11. Cronograma Ciclo lectivo 2026 — Instalación, formación y prueba piloto Período; Acciones; Responsables; Producto / hito. Agosto - septiembre 2026 (Etapa 0); Presentación del proyecto a la dirección y al consejo institucional. Definición del alcance del piloto: divisiones, espacios curriculares y equipos participantes.; Referente TIC y equipo directivo; Acta de aprobación con el alcance definido.. Septiembre 2026, 1.ª quincena (Etapa 1); Instalación del servidor en la escuela. Configuración de la institución, de los perfiles y de los permisos por rol.; Referente TIC; Campus accesible desde la red escolar y desde internet.. Septiembre 2026, 2.ª quincena (Etapa 1); Carga de divisiones, materias, docentes y estudiantes a partir de los listados oficiales. Verificación de datos y prueba de acceso con usuarios reales.; Referente TIC, administración y preceptoría; Matrícula y plantel cargados; credenciales entregadas.. Septiembre - octubre 2026 (Etapa 2); Encuentros de formación con docentes (2 de 90 minutos), preceptoría, dirección y SOE. Talleres por área con las jefaturas. Taller de ciudadanía digital con estudiantes. Entrega de guías rápidas.; Referente TIC, jefaturas de sección y equipo estudiantil; Equipos formados; guías publicadas; acuerdos didácticos por área.. Octubre - noviembre 2026 (Etapa 3); Uso real en las divisiones y espacios del piloto: aulas activas, actividades con entrega y devolución, asistencia digital en preceptoría, salas en vivo cuando corresponda. Mesa de ayuda a cargo del equipo estudiantil. Conformación del equipo de soporte y formación del segundo referente técnico.; Docentes, preceptoría, estudiantes y referente TIC; Ocho semanas de uso sostenido; registro de incidentes y sugerencias.. Noviembre 2026 (Etapa 4); Primer corte de evaluación: lectura de indicadores, encuestas a docentes y estudiantes, reunión de seguimiento y ajustes.; Equipo directivo y referente TIC; Informe de medio término con ajustes acordados.. Diciembre 2026 (Etapa 4); Evaluación final del piloto. Informe de resultados con indicadores, conclusiones y recomendaciones. Decisión institucional sobre el despliegue 2027.; Equipo directivo y referente TIC; Informe final del piloto y decisión de continuidad.. Diciembre 2026 - febrero 2027 (Etapa 5); Migración definitiva de matrícula y cursos del ciclo 2027. Formación de los equipos que no participaron del piloto. Protocolo escrito de resguardo, contingencia y continuidad.; Referente TIC, administración y dirección; Campus listo para el inicio de clases; protocolo aprobado.. Ciclo lectivo 2027 — Despliegue institucional pleno Período; Acciones; Producto / hito. Marzo 2027; Inicio de clases con el campus en uso en ambas modalidades: todas las aulas activas, asistencia digital en todos los cursos, comunicación institucional por el canal propio.; Puesta en marcha institucional completa.. Abril 2027; Primer corte de evaluación del ciclo: cobertura, uso y calidad de las propuestas.; Informe de corte y ajustes.. Mayo - junio 2027; Incorporación de los módulos que la escuela decida (reserva de recursos y salas, tableros ampliados). Acompañamiento focalizado a las áreas con menor uso.; Módulos en funcionamiento.. Julio 2027; Segundo corte, coincidente con el cierre del primer período lectivo.; Informe de corte.. Agosto - octubre 2027; Profundización pedagógica: trabajo con rúbricas, devolución formativa y uso de evidencias para el seguimiento de trayectorias.; Acuerdos didácticos institucionales.. Noviembre - diciembre 2027; Evaluación final del ciclo, informe institucional y planificación del ciclo siguiente.; Informe anual y plan de continuidad.. |
| 12. Evaluación La evaluación es continua y se apoya en una ventaja del proyecto: buena parte de los datos los produce el propio sistema, sin necesidad de relevamientos adicionales. Se definen tres momentos de corte: noviembre de 2026 (medio término del piloto), diciembre de 2026 (cierre del piloto) y los cortes de abril, julio y noviembre de 2027 durante el despliegue pleno. Criterios de evaluación. Criterio; Qué se observa; Indicador; Instrumento. Cobertura; Que la comunidad esté efectivamente incorporada al campus.; Porcentaje de divisiones, espacios curriculares, docentes y estudiantes con cuenta activa y uso registrado.; Tablero del sistema.. Uso pedagógico sostenido; Que el aula virtual se use de manera regular y no solo al inicio.; Cantidad de actividades publicadas por espacio y por semana; porcentaje de entregas; porcentaje de entregas con devolución.; Tablero de actividades diarias y panel directivo.. Calidad de las propuestas; Que las consignas sean claras, con criterios explícitos, y que la devolución aporte al aprendizaje.; Nivel alcanzado en la rúbrica del Anexo I; proporción de consignas con criterios explícitos.; Rúbrica aplicada por la jefatura de sección sobre una muestra de aulas.. Impacto en las trayectorias; Que la información sirva para intervenir a tiempo.; Tiempo transcurrido entre la detección de una situación de riesgo y la primera intervención; cantidad de situaciones detectadas por el sistema.; Registro de preceptoría y SOE; actas de reunión.. Continuidad y resguardo; Que el servicio esté disponible y la información protegida.; Disponibilidad en horario escolar; copias de seguridad verificadas; tiempo de respuesta ante incidentes.; Panel de monitoreo y registro de incidentes.. Formación técnico profesional; Que el equipo estudiantil tenga experiencia real y documentada.; Cantidad de estudiantes participantes; consultas atendidas; instructivos y reportes producidos.; Registro de la mesa de ayuda y carpeta de prácticas.. Percepción de la comunidad; Que docentes, estudiantes y familias valoren la herramienta.; Grado de satisfacción y dificultades señaladas en las encuestas.; Encuesta breve y anónima al cierre de cada corte.. Instrumento de evaluación (adjuntar rúbrica en caso que corresponda) • Rúbrica de implementación del aula virtual (Anexo I): cinco dimensiones y cuatro niveles —inicial, en proceso, logrado y destacado—, aplicada por las jefaturas de sección sobre una muestra de aulas en cada corte. • Indicadores automáticos del sistema: tablero de actividades diarias por curso y materia, evolución mensual por docente, panel de monitoreo del servicio y estadísticas de uso. El modo de cálculo de cada indicador se detalla en el Anexo V. • Encuestas breves y anónimas a docentes y estudiantes (no más de diez preguntas) al cierre de cada corte. • Registro de incidentes y sugerencias: buzón del sistema y bitácora de la mesa de ayuda. • Actas de las reuniones de seguimiento e informes de corte, con las decisiones adoptadas. • Informe final del proyecto, con indicadores, conclusiones y recomendaciones para el ciclo siguiente. |
| 13. Metas Las metas se formulan de modo que puedan verificarse con datos del propio sistema o con instrumentos definidos, y se distinguen las del piloto 2026 de las del despliegue 2027. Metas del piloto (a diciembre de 2026) Meta; Indicador y fuente; Valor esperado. Base institucional cargada; Divisiones, materias, docentes y estudiantes cargados / totales de la escuela (tablero).; 100 %. Aulas activas en el piloto; Espacios curriculares con material y al menos una actividad publicada (tablero).; Al menos 12 espacios. Uso sostenido; Semanas consecutivas con actividad publicada en los espacios del piloto (tablero).; 8 semanas. Docentes formados y en uso; Docentes del piloto con formación y con al menos una actividad publicada y devuelta / total de docentes del piloto.; 80 %. Asistencia digital; Días de clase con asistencia registrada en el campus / días de clase, en los cursos del piloto.; 100 %. Participación estudiantil; Estudiantes del piloto que ingresan al menos una vez por semana / total (estadísticas de uso).; 70 %. Devolución al estudiante; Entregas con devolución (con o sin nota) / entregas recibidas.; 80 %. Resguardo de la información; Copias de seguridad diarias verificadas; pérdidas de información registradas.; 100 % / cero pérdidas. Disponibilidad del servicio; Tiempo disponible en horario escolar (panel de monitoreo).; Más del 98 %. Equipo estudiantil de soporte; Estudiantes integrados y materiales producidos (registro de prácticas).; Al menos 6 estudiantes y 6 instructivos. Segundo referente técnico; Referente institucional formado y con acceso operativo.; 1 referente. Evaluación del piloto; Informe final presentado a la dirección y decisión sobre 2027.; Diciembre de 2026. Metas del despliegue (ciclo lectivo 2027) Meta; Indicador y fuente; Valor esperado. Cobertura institucional; Espacios curriculares de ambas modalidades con aula activa / total.; 90 %. Asistencia digital institucional; Cursos con asistencia registrada en el campus / total de cursos.; 100 %. Frecuencia de uso docente; Docentes con al menos una publicación quincenal / total.; 75 %. Calidad de las propuestas; Aulas en nivel «logrado» o «destacado» de la rúbrica del Anexo I, sobre la muestra evaluada.; 70 %. Intervención temprana; Situaciones de riesgo detectadas por el sistema y abordadas dentro de los 7 días.; 80 %. Comunicación institucional; Comunicaciones oficiales cursadas por el canal propio / total.; 90 %. Continuidad del servicio; Disponibilidad en horario escolar y recuperación verificada de una copia de seguridad.; Más del 99 % / 1 prueba anual. |
| 14. Impacto esperado En la enseñanza y el aprendizaje Las propuestas de enseñanza y las devoluciones dejan de ser efímeras: quedan registradas, disponibles y consultables. El estudiante sabe qué debe, para cuándo y con qué criterios se lo evalúa; puede volver sobre el material cuando lo necesita y recibe retorno del docente aunque no haya calificación. Ante una ausencia —del estudiante o del docente— el vínculo pedagógico no se corta. En los espacios de taller, la producción se documenta con imágenes y queda trazada a lo largo del año. En la gestión institucional La escuela pasa de tener la información repartida a tenerla en un solo lugar y en tiempo real. La dirección puede ver qué se está haciendo en cada curso y en cada materia sin pedir informes; la preceptoría deja de duplicar registros; las jefaturas de sección acompañan a su área con datos. Las decisiones se toman sobre evidencia y no sobre percepciones, y la escuela responde con rapidez a los requerimientos de supervisión. En las trayectorias escolares Las señales de alerta —inasistencias reiteradas, entregas pendientes acumuladas, desvinculación progresiva— aparecen cuando todavía se puede intervenir, y no al cierre del período. Preceptoría, docentes y SOE trabajan sobre la misma información, con un registro común de lo actuado, y la comunicación con las familias se apoya en datos concretos. En la formación técnico profesional Las y los estudiantes de la modalidad tienen a mano un sistema real, con usuarios reales, para hacer soporte, pruebas, documentación y análisis de datos. Es una experiencia acreditable en Prácticas Profesionalizantes, cercana a lo que se les va a pedir en el mundo del trabajo, y con un producto tangible: la mesa de ayuda de su propia escuela. Sobre la protección de los datos La información de estudiantes menores de edad queda alojada en un equipo de la institución, bajo responsabilidad de la escuela, sin cesión a terceros con fines comerciales, con copias de seguridad propias, acceso auditable y confidencialidad garantizada en el legajo del Servicio de Orientación Escolar. La escuela puede exportar toda su información cuando lo decida: no queda atada a ningún proveedor. En lo económico No hay licencias por usuario ni cuotas mensuales. El sistema corre sobre equipamiento modesto y sobre software libre, y su mantenimiento queda dentro de la institución. El costo del proyecto es, esencialmente, tiempo de trabajo y organización. En la comunidad Una escuela técnica que desarrolla, sostiene y mejora su propia plataforma muestra —hacia adentro y hacia afuera— una capacidad concreta de producción tecnológica. El proyecto es replicable: la experiencia y el material producido pueden compartirse con otras instituciones de la modalidad. Cómo se verificará el impacto • Comparación de los indicadores del sistema entre el inicio del piloto y cada corte de evaluación. • Resultados de las encuestas a docentes, estudiantes y familias. • Rúbrica aplicada sobre una muestra de aulas por área. • Registro de situaciones de riesgo detectadas y del tiempo hasta la primera intervención. • Informes de corte y informe final, con las decisiones institucionales adoptadas en cada uno. |  |  |

Anexo I. Rúbrica de evaluación de la implementación del aula virtual

Se aplica por espacio curricular, sobre una muestra de aulas por área, en cada corte de evaluación. La completa la jefatura de sección junto con el docente, con criterio formativo: su finalidad es orientar la mejora, no calificar al docente.

| Dimensión | Inicial | En proceso | Logrado | Destacado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organización del aula | El aula existe pero está vacía o sin orden reconocible. | Tiene presentación y algo de material, sin criterio de organización. | Presentación de la materia, material organizado y actividades identificables. | Además, el material está secuenciado por unidad y se actualiza durante el año. |
| Calidad de las consignas | Consignas breves, sin fecha ni criterios. | Consignas claras, con fecha, pero sin criterios de evaluación explícitos. | Consignas claras, con fecha, recursos necesarios y criterios explícitos. | Además, incluye ejemplos, niveles de logro o rúbrica propia de la actividad. |
| Frecuencia y regularidad | Publicaciones aisladas o solo al inicio. | Publica de manera irregular, con períodos largos sin actividad. | Publica al menos una vez cada dos semanas de manera sostenida. | Publica semanalmente y acompaña con novedades el desarrollo de la materia. |
| Devolución y evaluación | No hay devolución registrada de las entregas. | Devuelve solo con nota, sin comentario. | Devuelve en tiempo razonable, con nota o con comentario formativo. | La devolución orienta la reelaboración y el estudiante tiene oportunidad de rehacer. |
| Participación estudiantil | Menos de la mitad del curso entrega. | Entrega alrededor de la mitad del curso. | Entrega la mayoría del curso y las ausencias se detectan a tiempo. | Entrega casi todo el curso; las situaciones pendientes están identificadas y en seguimiento. |
| Uso de la información | No se consulta el estado del curso. | Se consulta esporádicamente. | Se revisa el estado de entregas antes de cada cierre de período. | Se articula con preceptoría y SOE a partir de lo que muestra el sistema. |

Anexo II. Qué hace la plataforma, por perfil de usuario

Cada persona ingresa con su cuenta y ve únicamente lo que corresponde a su función. La dirección puede habilitar o deshabilitar solapas por perfil, de modo que el sistema se ajuste a la organización que la escuela defina.

| Perfil | Qué puede hacer |
| --- | --- |
| Estudiante | Ver sus materias, novedades, material y actividades con su estado personal (pendiente, entregada, calificada, vencida o entregada fuera de término). Entregar tareas con archivos o fotos. Leer las devoluciones del docente. Participar de la sala de clase en vivo. Completar su perfil. Registrar su asistencia cuando la preceptoría habilita la ventana. |
| Docente | Crear y organizar el aula de cada materia. Publicar novedades y actividades con consigna, adjuntos, imágenes y fecha de entrega; programar la publicación o mantenerla oculta hasta el momento indicado. Recibir entregas, calificar y hacer devoluciones con o sin nota. Ver el estado de entregas del curso. Abrir la sala de clase en vivo y crear allí la actividad del día. Saber quiénes leyeron una actividad. |
| Preceptor | Tomar asistencia por curso y por día, con historial por estudiante y exportación a planilla. Administrar los estudiantes de sus divisiones (alta, edición y baja). Ver materias, docentes y actividades de los cursos a su cargo, con calendario de actividades por día. |
| Servicio de Orientación Escolar (SOE) | Legajo psicopedagógico por estudiante: situación, seguimiento, derivaciones externas y sus devoluciones, con fecha de repaso. Panel de indicadores para priorizar intervenciones. Es el único perfil que escribe el legajo; quién más puede leerlo lo decide la dirección. |
| Jefe de sección / departamento | Ver y editar el contenido de las secciones a su cargo; acompañar el trabajo de las materias y docentes de su área. |
| Directivo | Tableros de seguimiento: actividades diarias por curso y materia (entregado / pendiente) en toda la escuela y por rango de fechas; evolución mensual por docente; clases en vivo en curso; indicadores generales de uso. |
| Administrador | Gestión de usuarios, materias, divisiones y cursos. Importación de matrícula y plantel desde las planillas oficiales de la escuela. Configuración de secciones. Posibilidad de ver el sistema como otro usuario para dar soporte, con registro de esa acción. |
| Superadministrador | Configuración de la institución y de los módulos opcionales. Permisos por perfil y por solapa. Panel de monitoreo del servicio y del almacenamiento. Copias de seguridad, restauración y modo mantenimiento. |

Funciones transversales

•	Mensajería interna y buzón de sugerencias con hilo de conversación.

•	Salas de clase en vivo por materia, con presencia, chat, imágenes y adjuntos; cierre automático al terminar la clase.

•	Reserva de recursos y salas (módulo opcional, se activa si la escuela lo necesita).

•	Secciones informativas institucionales a cargo de las jefaturas.

•	Funcionamiento en computadora y en celular, sin instalar nada; imágenes optimizadas automáticamente para que la subida sea rápida aun con conexión lenta.

•	Todas las fechas y horas del sistema se muestran en la hora de la escuela.

Anexo III. Protección de los datos, resguardo y continuidad del servicio

Dónde viven los datos

La base de datos y los archivos residen en un equipo de la escuela. No hay cesión de información a terceros, ni uso comercial, ni perfilado de estudiantes. La institución es la responsable de la base y puede exportar la totalidad de la información cuando lo decida.

Quién accede a qué

•	Cada persona accede con su cuenta personal y ve únicamente lo que corresponde a su perfil.

•	La dirección define, desde el propio sistema, qué secciones puede usar cada perfil.

•	El legajo del Servicio de Orientación Escolar es privado por diseño: de manera predeterminada solo accede el propio servicio, y la habilitación de cualquier otro perfil es una decisión expresa de la dirección.

•	Las acciones quedan registradas con su autor y su fecha, de modo que siempre se puede reconstruir qué pasó.

Resguardo de la información

•	Copia de seguridad automática diaria, comprimida, con verificación de que puede restaurarse.

•	Envío de la copia a otro equipo del establecimiento, para que la información nunca esté en un solo lugar.

•	Posibilidad de que la dirección descargue una copia cuando lo considere necesario.

•	Prueba de restauración al menos una vez por ciclo lectivo, documentada.

Continuidad del servicio

•	Panel de monitoreo con el estado del servicio, el uso del almacenamiento y la actividad del sistema.

•	Modo mantenimiento programado, que avisa a los usuarios y espera a que la plataforma se vacíe antes de aplicar cambios.

•	Procedimiento escrito de recuperación ante fallas: qué hacer, en qué orden y con qué tiempos estimados.

•	Segundo referente técnico institucional formado, para que el sostenimiento no dependa de una sola persona.

Seguridad básica

•	Contraseñas almacenadas cifradas: nadie —tampoco el administrador— puede leerlas.

•	Sesión con credencial segura y cierre de sesión disponible en todo momento.

•	Acceso al sitio cifrado (HTTPS) cuando se ingresa desde fuera de la escuela.

•	Límite de peticiones para evitar abusos y registro de accesos con identificador de incidente, que permite diagnosticar cualquier problema reportado.

•	El registro público de cuentas está cerrado: las cuentas las crea la escuela.

Anexo IV. Plan de formación

| Encuentro | Destinatarios | Duración | Contenidos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Recorrido general | Docentes | 90 min | Ingreso con la cuenta propia; estructura del campus; creación y organización del aula de la materia; publicación de material y de una novedad. |
| 2. Actividades y devoluciones | Docentes | 90 min | Creación de actividades con consigna, adjuntos y fecha; recepción de entregas; calificación y devolución formativa; lectura del estado del curso. |
| 3. Taller por área | Docentes y jefaturas de sección | 60 min | Acuerdos didácticos mínimos del área: qué se publica, con qué frecuencia y con qué criterios. |
| 4. Preceptoría | Preceptores | 60 min | Pase de lista digital, historial y exportación; administración de estudiantes; detección de inasistencias reiteradas; calendario de actividades del curso. |
| 5. Conducción | Equipo directivo y jefaturas | 60 min | Lectura de los tableros; permisos por perfil; criterios de confidencialidad; uso de la información en las reuniones de seguimiento. |
| 6. Orientación escolar | SOE | 60 min | Legajo psicopedagógico, seguimiento, derivaciones y devoluciones; panel de indicadores; confidencialidad. |
| 7. Ciudadanía digital | Estudiantes (por curso) | 40 min | Cuenta personal y contraseña; privacidad; convivencia en línea; uso de las salas en vivo; cómo pedir ayuda. |
| 8. Equipo de soporte | Estudiantes de la modalidad técnica | 4 encuentros | Mesa de ayuda y trato con el usuario; casos de prueba y reporte de errores; redacción de instructivos; lectura de indicadores. |
| 9. Respaldo técnico | Segundo referente institucional | 2 jornadas | Puesta en marcha del servidor, copias de seguridad y restauración, monitoreo y procedimiento de contingencia. |

Todos los encuentros se acompañan con una guía rápida impresa de una carilla por perfil y con videos breves producidos por el equipo estudiantil. El material queda publicado en el propio campus para consulta permanente.

Anexo V. Indicadores: cómo se calculan y de dónde salen

| Indicador | Cómo se calcula | Fuente | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura de aulas | Espacios curriculares con material o actividad publicada / total de espacios. | Tablero de la dirección | Mensual |
| Actividades por semana | Actividades publicadas en el período / semanas del período. | Tablero de actividades diarias | Semanal |
| Tasa de entrega | Entregas recibidas / entregas esperadas por actividad y curso. | Actividades del curso | Por actividad |
| Tasa de devolución | Entregas con devolución (con o sin nota) / entregas recibidas. | Actividades del curso | Mensual |
| Participación estudiantil | Estudiantes con al menos un ingreso en la semana / total de estudiantes. | Estadísticas de uso | Semanal |
| Asistencia digital | Días con asistencia registrada / días de clase, por curso. | Panel de preceptoría | Semanal |
| Situaciones en seguimiento | Estudiantes con inasistencias reiteradas o entregas pendientes acumuladas. | Preceptoría y panel del SOE | Quincenal |
| Evolución docente | Publicaciones y devoluciones por docente, mes a mes. | Panel de la dirección | Mensual |
| Disponibilidad del servicio | Tiempo disponible en horario escolar / horario escolar total. | Panel de monitoreo | Mensual |
| Incidentes | Incidentes reportados, resueltos y tiempo de resolución. | Buzón de sugerencias y bitácora de la mesa de ayuda | Mensual |

Anexo VI. Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si se corta internet?

El servidor está dentro de la escuela: la plataforma sigue funcionando en la red interna aunque falle el enlace externo. Lo que se interrumpe es el acceso desde afuera, hasta que el servicio se restablece.

¿Y si se rompe el servidor?

Existe una copia de seguridad diaria verificada, guardada además en otro equipo. El procedimiento de contingencia permite levantar el sistema en otra máquina con la información del último resguardo.

¿Reemplaza a los registros oficiales?

No los reemplaza por sí mismo: los alimenta y los ordena. Qué constituye registro oficial es una decisión institucional sujeta a la normativa provincial vigente. El sistema exporta la información en el formato que la escuela necesite para sus informes.

¿Cuánto tiempo le lleva a un docente?

La formación son dos encuentros de 90 minutos. El uso cotidiano no agrega trabajo: reemplaza registros que hoy se hacen por duplicado. Publicar una actividad lleva unos minutos, y la devolución se hace en el mismo lugar donde se recibe la entrega.

¿Los datos de los estudiantes están protegidos?

Sí. Viven en un equipo de la escuela, no se ceden a terceros, se accede por perfil, las acciones quedan registradas y la información sensible del SOE es privada salvo habilitación expresa de la dirección.

¿Qué pasa si el referente TIC deja la escuela?

Por eso el proyecto incluye la formación de un segundo referente institucional, documentación escrita y copias de seguridad descargables por la dirección. El sistema es propiedad de la escuela y su información también.

¿Se puede usar desde el celular?

Sí. Funciona en el navegador del celular sin instalar nada, y está pensado para conexiones lentas: las imágenes se optimizan automáticamente al subirlas.

¿Qué costo tiene?

No hay licencias ni cuotas por usuario. El costo es el equipo que oficia de servidor —puede ser equipamiento existente— y el tiempo de trabajo institucional.

¿La escuela puede pedir cambios?

Sí, y es parte del sentido del proyecto: la plataforma creció a partir de pedidos concretos de docentes, preceptores y directivos. Los pedidos se canalizan por el buzón de sugerencias y se priorizan con la dirección.

¿Y si la escuela decide dejar de usarla?

Se exporta toda la información en formatos abiertos y se entrega a la institución. No hay dependencia de proveedor ni pérdida de datos.

Firmas

Responsable del proyecto: ..............................................................

Aclaración: ..............................................................

Equipo directivo: ..............................................................

Aclaración: ..............................................................

Fecha: ............ / ............ / ....................