## PROYECTO CICLO LECTIVO 2026

# Nombre o título del proyecto: San José-Conecta: un aula digital propia para la escuela. Implementación institucional, en la Escuela Técnica N.º 4-118 «San José», de una plataforma educativa de desarrollo propio, con los datos alojados y gobernados por la institución. Ciclo lectivo 2026: instalación y prueba piloto. Ciclo lectivo 2027: despliegue en toda la escuela (Secundaria Técnica y Secundaria Orientada).

# Proyecto institucional con el que articula: • Proyecto Educativo Institucional (PEI): ejes de innovación pedagógica, seguimiento de trayectorias y comunicación con la comunidad. • Proyecto de educación digital y uso pedagógico de TIC. • Acuerdo Escolar de Convivencia: convivencia digital y uso responsable de los entornos virtuales. • Educación Sexual Integral: cuidado, privacidad e identidad en entornos digitales. • Prácticas Profesionalizantes y proyectos de taller de la modalidad técnica. • Proyectos de acompañamiento de trayectorias a cargo de Preceptoría y del Servicio de Orientación Escolar (SOE). • Lineamientos de la Dirección de Educación Técnica y Trabajo (Dirección General de Escuelas, Gobierno de Mendoza) en materia de educación técnico profesional y prácticas formativas.

# Área /espacio curricular/es: Transversal a todos los espacios curriculares de la Secundaria Técnica y de la Secundaria Orientada: cada materia tiene su aula virtual. Anclaje curricular específico en los espacios de Informática, Programación y TIC, en los talleres y en Prácticas Profesionalizantes, donde la plataforma se trabaja además como objeto de estudio y como entorno formativo real.

# Responsables del proyecto: • Walter Medinilla — docente, referente TIC y autor de la plataforma. Coordinación general, instalación, formación y soporte técnico. • Equipo directivo — aprobación, encuadre institucional y seguimiento de los indicadores. • Preceptoría — asistencia diaria, altas y bajas de estudiantes, comunicación con las familias. • SOE — legajo psicopedagógico y acompañamiento de trayectorias. • Jefes de sección / departamento — contenido de las secciones a su cargo y acompañamiento a los docentes del área.

# Fundamentación: La escuela produce información pedagógica todos los días: quién asistió, qué se enseñó, qué se pidió, quién entregó, qué se devolvió y qué acompañamiento necesita cada estudiante. Hoy esa información vive dispersa entre cuadernos de preceptoría, planillas personales, grupos de mensajería y servicios gratuitos de terceros. Dispersa, la información no se puede leer a tiempo: cuando el dato llega, la trayectoria ya se torció. El proyecto propone unificar ese circuito en un campus virtual propio, alojado en un servidor de la institución. La diferencia con los servicios gratuitos de terceros no es solo técnica: los datos de estudiantes menores de edad quedan bajo responsabilidad y control de la escuela —en línea con la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales—, no se ceden con fines comerciales, no dependen de que un proveedor cambie sus condiciones y pueden exportarse en cualquier momento. Además, el sistema se adapta a la organización real de la escuela (divisiones, preceptorías, jefaturas de sección, SOE, modalidad técnica) en lugar de obligar a la escuela a adaptarse al software. No se trata de un desarrollo a construir: la plataforma está en producción con más de sesenta versiones publicadas, ocho perfiles de usuario, asistencia digital, tableros de seguimiento para el equipo directivo, legajo confidencial del SOE, resguardo automático de la información y monitoreo del servicio. Lo que se pone a consideración es su adopción, no su invención. Por último, para una escuela técnica un sistema real en funcionamiento dentro del edificio es, en sí mismo, un entorno formativo: las y los estudiantes de la orientación pueden hacer pruebas, documentación, soporte de primer nivel y análisis de datos sobre un sistema que usa a diario toda la comunidad, con la exigencia y la trazabilidad de un proyecto profesional.

# Objetivo general: Implementar el Campus Virtual San José como entorno digital único de enseñanza, seguimiento de trayectorias y comunicación institucional para la Secundaria Técnica y la Secundaria Orientada —con una etapa de instalación y prueba piloto en 2026 y despliegue pleno en 2027—, garantizando que los datos pedagógicos permanezcan alojados y gobernados por la propia institución, y aprovechando la plataforma como entorno formativo real para la modalidad técnica.

# Objetivos específicos: • Migrar al campus la matrícula, el plantel docente, las divisiones y la oferta curricular de ambas modalidades a partir de los listados oficiales de la escuela. • Poner en funcionamiento un aula virtual por espacio curricular, con novedades, material y actividades con fecha de entrega. • Digitalizar el registro de asistencia a cargo de Preceptoría, con historial por estudiante y exportación para los informes que la escuela ya produce. • Consolidar el circuito actividad → entrega → devolución, incluyendo devoluciones formativas sin nota. • Proveer al equipo directivo tableros de seguimiento (actividad diaria por curso y materia, evolución mensual por docente, indicadores de uso) para decidir sobre datos y no sobre percepciones. • Incorporar al SOE con legajo psicopedagógico confidencial y control explícito de acceso. • Ordenar la comunicación institucional en un canal propio (mensajería interna, sugerencias y secciones informativas), reduciendo la dependencia de grupos informales. • Formar a docentes, preceptores, directivos y estudiantes con instructivos breves y acompañamiento en servicio. • Integrar a estudiantes de la modalidad técnica como equipo de soporte, prueba y documentación, articulando con Prácticas Profesionalizantes. • Asegurar la continuidad del servicio: resguardo automático diario, monitoreo y plan de recuperación ante fallas.

# Destinatarios: Directos: estudiantes de todos los años y divisiones de la Secundaria Técnica y de la Secundaria Orientada; docentes de ambas modalidades; preceptores; equipo directivo; SOE; jefes de sección y personal administrativo. Indirectos: familias y adultos responsables; equipos de supervisión; instituciones y empresas vinculadas a las prácticas profesionalizantes.

8. Saberes / Contenidos Ciudadanía y cuidado digital (transversal) • Identidad digital y credenciales personales; contraseñas y responsabilidad sobre la propia cuenta. • Convivencia en entornos virtuales; prevención del ciberacoso y del grooming; canales institucionales para pedir ayuda. • Privacidad, datos personales y huella digital. Alfabetización digital e informacional • Gestión de archivos, formatos y tamaños; captura y envío de imágenes desde el celular. • Organización del tiempo y del trabajo: agenda, vencimientos y prioridades. • Lectura de consignas y aprovechamiento de la devolución docente. Saberes específicos de la Educación Técnico Profesional • Aplicaciones web y arquitectura cliente-servidor; bases de datos; roles, permisos y seguridad. • Pruebas, reporte de errores, documentación técnica y manuales de usuario. • Soporte a usuarios, gestión de incidentes y análisis de datos de uso. Saberes de la práctica docente e institucional • Diseño de consignas con criterios explícitos; rúbricas; devolución formativa. • Uso de evidencias para el seguimiento de trayectorias. • Protección de datos, confidencialidad y resguardo de la información institucional.

9. Actividades Actividades para docentes • Participar de los encuentros de formación inicial (dos encuentros de 90 minutos) y de los talleres de acompañamiento por área. • Configurar el aula virtual de cada espacio curricular: presentación, material y primera actividad. • Publicar novedades y actividades con consigna, criterios de evaluación y fecha de entrega. • Recibir entregas y registrar la devolución, con nota o solo comentario. • Usar la sala en vivo de la materia cuando la clase lo requiera y crear allí la actividad del día. • Revisar el estado de entregas del curso antes de cada cierre de período. • Registrar en el buzón de sugerencias las mejoras y los problemas detectados. Actividades para estudiantes • Activar su cuenta, completar el perfil y reconocer sus materias en el campus. • Consultar novedades y el listado de entregas pendientes como rutina semanal. • Resolver y entregar las actividades en tiempo y forma, adjuntando archivos o imágenes. • Leer las devoluciones y reelaborar a partir de ellas. • Participar de las salas en vivo respetando los acuerdos de convivencia digital. • Realizar el taller de ciudadanía digital (uso de la cuenta, privacidad y cuidado en línea). • Modalidad técnica: integrar el equipo de soporte y prueba — probar funciones, reportar errores, redactar instructivos y acompañar a compañeros y docentes.

10. Recursos: Recursos Humanos: • Referente TIC y autor de la plataforma (coordinación, instalación, formación y soporte). • Equipo directivo, preceptores, docentes, SOE, jefes de sección y personal administrativo. • Equipo estudiantil de soporte de la modalidad técnica. • Un segundo referente técnico de la institución, formado durante 2026 como respaldo. Recursos materiales: • Servidores VPS alojados en la nube, incluyendo un equipo dedicado como servidor escolar recibiento una copia de backup diaria(PC con Linux; 16 GB de memoria y 256 GB de disco son suficientes para toda la escuela). • Conexión a internet del establecimiento y publicación segura del sitio (acceso cifrado por HTTPS). • Netbooks o PC del laboratorio, y los celulares de docentes y estudiantes: la plataforma funciona en el navegador, sin instalar nada. • Software: todo libre y sin costo de licencias por usuario.

11. Cronograma Etapa; Período; Acciones principales. 0. Presentación y aprobación; Agosto - septiembre 2026; Presentación a la dirección; definición del alcance del piloto; acta de aprobación.. 1. Instalación y carga de datos; Agosto - Septiembre 2026; Puesta en marcha del servidor; carga de divisiones, materias, docentes y estudiantes desde los listados oficiales; prueba de acceso.. 2. Formación inicial; Septiembre - octubre 2026; Encuentros con docentes, preceptoría, dirección y SOE; entrega de instructivos.. 3. Prueba piloto; Septiembre - Octubre 2026; Uso real en las divisiones y espacios seleccionados; asistencia digital en preceptoría. 4. Evaluación del piloto; Noviembre - diciembre 2026; Encuestas, lectura de indicadores, informe de resultados y decisiones de ajuste.. 5. Preparación del ciclo 2027; Diciembre 2026 - febrero 2027; Migración definitiva de matrícula y cursos. protocolo de resguardo y continuidad.. 6. Despliegue institucional; Marzo 2027 en adelante; Uso pleno en ambas modalidades..

12. Evaluación Criterios de evaluación. • Cobertura: proporción de divisiones, espacios curriculares y usuarios efectivamente incorporados al campus. • Uso pedagógico sostenido: frecuencia de publicación de actividades, de entregas y de devoluciones a lo largo del período. • Calidad de las propuestas: consignas claras, con criterios explícitos y devolución formativa efectiva. • Impacto en el seguimiento de trayectorias: oportunidad con que se detectan y se abordan las situaciones de riesgo pedagógico. • Continuidad y resguardo del servicio: disponibilidad, copias de seguridad verificadas y tiempo de respuesta ante incidentes. • Percepción de la comunidad: valoración de docentes, estudiantes y familias. Instrumento de evaluación (adjuntar rúbrica en caso que corresponda) • Rúbrica de implementación del aula virtual, con cuatro niveles (inicial, en proceso, logrado, destacado) por dimensión. • Indicadores automáticos de la propia plataforma (tablero directivo y panel de monitoreo). • Encuestas breves y anónimas a docentes y estudiantes al cierre de cada corte. • Registro de incidentes y sugerencias. • Actas de las reuniones de seguimiento e informe final del proyecto.

13. Metas • Al cierre de 2026: 100 % de las divisiones y del plantel cargados en el campus. • Al cierre del piloto: al menos 12 espacios curriculares con aula activa y uso semanal sostenido durante ocho semanas. • 80 % de los docentes participantes formados y con al menos una actividad publicada y devuelta. • 100 % de la asistencia de los cursos del piloto registrada de manera digital. • 70 % de los estudiantes del piloto ingresando al menos una vez por semana. • Copia de resguardo semanal verificada, con las mínimas pérdidas de información, y disponibilidad del servicio superior al 98 % en horario escolar. • Informe de evaluación del piloto presentado en diciembre de 2026 y plan de despliegue 2027 aprobado.

14. Impacto esperado • Pedagógico: propuestas de enseñanza y devoluciones que quedan registradas y disponibles; estudiantes que saben qué deben, para cuándo y cómo se los evalúa; continuidad del vínculo pedagógico ante ausencias. • Institucional: información en un solo lugar y en tiempo real para la toma de decisiones; menos duplicación de registros; comunicación ordenada en un canal propio. • En las trayectorias: detección temprana de estudiantes con inasistencias o entregas pendientes y trabajo articulado entre preceptoría, SOE y docentes. • Técnico-profesional: un sistema real como entorno formativo, con experiencia genuina de soporte, prueba y documentación para las prácticas profesionalizantes. • Sobre los datos: información de menores bajo control de la escuela, con resguardo propio, acceso auditable y confidencialidad garantizada en el legajo del SOE. • Económico: sin licencias por usuario ni cuotas mensuales; sobre hardware modesto y con posibilidad de exportar la información en cualquier momento. • Comunitario: una escuela que muestra, hacia adentro y hacia afuera, capacidad de producir y sostener su propia tecnología.